Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ярославский государственный технический университет»

Кафедра «Информационные системы и технологии»

Отчет по практике защищен

с оценкой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. А. Страдина

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024

**области управления проектом**

Отчет о лабораторной работе

по курсу «Управление ИТ-проектами»

ЯГТУ 09.03.02 ЛР

Отчет выполнили

студентки группы ЦИС-37

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Павлова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Р. Ишмаева

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024

2024

# Управление рисками проекта

# Разработка реестра рисков проекта

# Определите источники внешних рисков проекта

*Таблица 1 – Риски макросреды*

| **№** | **Источник допущения/ограничения** | **Риски** |
| --- | --- | --- |
| *1* | *Экономический* | *- Бюджета может не хватить на разработку проекта*  *- Заказчик откажется от проекта, посчитает его неликвидным* |
| *2* | *Политический* | *-* |
| *3* | *Технический* | *- Проект может содержать критические для работы баги*  *- Проект может иметь проблемы совместимости с платформами* |
| *4* | *Системный* | *- Возможные сложности с интеграцией программного продукта в систему образовательной организации* |
| *5* | *Эксплуатационный* | *- Возможные трудности с обучением персонала*  *- Недостаточная поддержка пользователей* |
| *6* | *График и ресурсы* | *- Сроки, заложенные на разработку, могут быть недостаточными для доведения проекта до рабочего состояния*  *- Времени, выделенного для тестирования, может быть недостаточно, чтобы отладить проект*  *- Перегрузка команды* |

*Таблица 2 – Риски заинтересованных сторон*

| **№** | **Наименование** | **Риски** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация учебного заведения | Несоответствие ожиданий со стороны пользователей может вызвать сопротивление внедрению. |
| 2 | Организаторы | Недовольство функционалом или сложность использования могут снизить эффективность работы |
| 3 | Участники | Низкий уровень участия может повлиять на дальнейшую судьбу конкретного мероприятия. |
| 4 | Технический персонал | Отсутствие необходимых навыков у персонала могут привести к сбоям. |
| 5 | Государственные контролирующие органы | Несоблюдение требований может привести к юридическим последствиям и штрафам. |

# Определите источники внутренних рисков проекта